INFORMACIÓ ALS AJUNTAMENTS PER A LA GESTIÓ DELS PLANS D’INVERSIONS (PIM i PISM).

- OBRES QUE OBTINGUIN FINANÇAMENT DEL PIM I/O PISM I QUE NO TINGUIN COFINANÇAMENT DEL PUOSC

En totes les obres que obtinguin finançament del PIM i/o PISM, i que no tinguin cofinançament del PUOSC, els ajuntaments hauran de tramitar els expedients que s’indiquen al Consell Comarcal o a la Diputació, segons s’indica a continuació (El modelatge administratiu que utilitzaran serà el que ha establert la Diputació)

A.- Expedients a enviar al Consell Comarcal:

- Els projectes de les obres

- Les modificacions dels pressupostos dels projectes/ Divisió de l’actuació en fases.

- Els acords de contractació de les actuacions subvencionades

- Els canvis de destinació.

- Les  propostes de pròrroga.

- Els justificants de l’actuació en el cas de les obres

- Les propostes d’utilització dels romanents.

B.- Expedients a enviar directament a la Diputació de Lleida:

- Expedients de  comunicació de l’avançament de l’execució de les actuacions.

- Justificació de les actuacions per a l’adquisició de béns mobles o immobles i per honoraris per la redacció de projectes.

- OBRES QUE OBTINGUIN FINANÇAMENT DEL PIM I/O PISM I QUE ALHORA TINGUIN COFINANÇAMENT DEL PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA (PUOSC)

Les obres que obtinguin finançament del PIM i/o PISM, i que alhora tinguin cofinançament del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC), en els seus diferents programes (general, acció territorial, específic Diputació etc.), hauran d'aplicar les normes de gestió del PUOSC.

En conseqüència, els ajuntaments hauran d’enviar els documents relatius als expedients, que s'han indicat anteriorment, directament al Departament de Governació i Administracions Públiques. El modelatge administratiu que hauran d'utilitzar serà el que preveu la normativa de desenvolupament del PUOSC.

3. INFORMACIÓ GENERAL:

- Terminis d’inici i acabament de les obres o adquisicions de béns.

- Pagament de les subvencions

1. OBRES QUE OBTINGUIN FINANÇAMENT DEL PIM I/O PISM I QUE NO TINGUIN COFINANÇAMENT DEL PUOSC

A.- Expedients a enviar al consell comarcal:

- Els projectes de les obres

- Les modificacions dels pressupostos dels projectes/ Divisió de l’actuació enfases.

- Els acords de contractació de les actuacions subvencionades,

- Els canvis de destinació.

- Les  propostes de pròrroga.

- Els justificants de l’actuació en el cas de les obres

- Les propostes d’utilització dels romanents.

# A.1) Els projectes de les obres

Els ajuntaments que hagin presentat en la demanda una memòria valorada, hauran de presentar el projecte tècnic al Consell Comarcal  abans de començar l’any en què figuri inclosa l’obra, amb les indicacions següents:

Si les obres tenen un pressupost superior o igual a 120.202,42 €, presentaran el projecte tècnic amb la documentació que preveu l’article 124. 1 del Decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

Si les obres tenen un pressupost inferior a 120.202,42 €, podran presentar el projecte tècnic simplificat d’acord amb  la previsió de l’article 124.2 del Decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

# A.2) Modificació dels pressupostos / Divisió de l’actuació en fases.

Els ajuntaments que acordin modificar els pressupostos dels projectes presentats en la sol·licitud hauran d’enviar al Consell Comarcal un escrit del canvi de pressupost, acompanyat del projecte i del certificat del finançament resultant del nou pressupost.

En cas que les modificacions representin un augment del pressupost que consta en l’expedient inicial, l'ens beneficiari haurà d'acreditar-ne el finançament, tenint en compte que les modificacions de projectes no comporten l'increment de la subvenció.

Quan, contràriament, les modificacions representin una disminució del pressupost, es mantindrà la subvenció aprovada inicialment fins a arribar als percentatges màxims establerts a la convocatòria del Pla d’inversions Municipal.

# A.3) Acords de contractació de les actuacions i obres per administració

Les obres o adquisicions de béns han d’adjudicar-se durant l’any en el qual figura concedida la subvenció. Les actuacions de l’anualitat  2005 es podran contractar durant l’any 2006.No s’admetran les obres que han estat contractades abans de l’aprovació d’aquests Plans. (Data d’aprovació : Ple Diputació 22 de juliol de 2005).

Un cop l’ajuntament hagi adjudicat, acordat l’execució per administració d’una obra o l’adquisició d’un bé, trametrà al Consell Comarcal i a la Diputació una certificació de l’acord d’adjudicació (DOCUMENT MODEL 2 a o b segons correspongui).

La Diputació de Lleida, una vegada hagi rebut l’acord d’adjudicació  confeccionarà el document de finançament consolidat de l’actuació i el comunicarà a l’ajuntament.

# A.4) Canvis de destinació

Els ajuntaments, en el transcurs de l’execució del Pla, poden substituir una obra o l’adquisició d’un bé. Per a fer-ho hauran de presentar al Consell Comarcal una sol·licitud motivada del canvi acompanyada de la documentació següent:

En el cas de modificació del finançament s’haurà d’acompanyar certificat de l’Interventor de la Corporació beneficiària acreditant el nou finançament.

En començar el segon semestre del darrer any del trienni, no s’acceptarà cap modificació.

# A.5) Els expedients de propostes de pròrroga

Els ajuntaments podran demanar, abans que s’acabi el termini d’execució, una pròrroga per un termini no superior a l’any, per justificar la despesa i enviar l’expedient al consell comarcal.

# A.6) Tramesa de justificants de l’actuació en obres

Les certificacions hauran d’anar signades per un tècnic competent i ser aprovades per l’òrgan competent de l’ajuntament el qual trametrà al Consell Comarcal corresponent dos exemplars perquè pugui fer la visita de comprovació i l’informe sobre l’adaptació del les obres realitzades al projecte objecte de subvenció. (DOCUMENT MODEL 3).

L’última certificació o la certificació única haurà d’anar acompanyada de l’acta de recepció de les obres.

# A.7) Proposta d’utilització dels romanents

En el document de finançament consolidat s’indicarà, si s’escau, l’existència de romanents a disposició de l’ajuntament.

L’ajuntament per disposar d’aquestes quantitats haurà de presentar una nova proposta d’actuació, acompanyada de la documentació necessària per a la seva inclusió al Pla.

La proposta es presentarà al consell comarcal corresponent.

B.- Expedients a enviar directament a la diputació de lleida

- Expedients de  comunicació de l’avançament de l’execució de les actuacions.

- Justificació de les actuacions per a l’adquisició de béns mobles o immobles i per honoraris per la redacció de projectes.

# B.1) Comunicació de l’avançament

L’acord municipal d’avançament de la realització d’una obra o l’adquisició d’un bé respecte de l’anualitat que li ha estat assignada es comunicarà a la Diputació. La subvenció, però, se satisfarà en l’exercici en què l’actuació figuri en el Pla.

B.2) Justificació de les actuacions per a l’adquisició de béns mobles o immobles i per a honoraris de redacció de projectes

Si és per  l’adquisició de béns mobles i per honoraris de redacció de projectes  es presentarà a la Diputació de Lleida còpia compulsada de la factura degudament aprovada per la Corporació i en el supòsit de la compra de béns immobles s’haurà de trametre a la Diputació de Lleida còpia de l’escriptura pública d’adquisició.

3. INFORMACIÓ GENERAL:

3.1) Terminis d’inici i acabament de les obres o adquisicions de béns

Les obres han de certificar-se, en la seva totalitat, durant l’any següent en què figuri la subvenció; també s’estableix la mateixa exigència en l’adquisició de béns.

Les obres o adquisicions corresponents a l’anualitat 2005 podran ser contractades fins el 31 de desembre de 2006 i hauran de ser executades abans del 31 de desembre de 2007.

3.2) Pagament de les subvencions

El pagament es farà directament de la Diputació  als ajuntaments beneficiaris.

S’admetran pagaments parcials de les subvencions en funció del grau d’execució de les actuacions.

No s’acceptaran  les sol·licituds de bestreta en el pagament de la subvenció que puguin demanar els beneficiaris.

Lleida, febrer de 2006.